Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 21.12.2006r.

zmieniającej uchwałę Nr XXVII/123/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia  11 lutego 2006r., w sprawie uchwalenia budżetu  gminy na 2006r.

| L.p. | Zadanie | Wartość koszt. | Termin | 2006 | Środki gminy | 2007 | Środki gminy | 2008 | Środki gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpocz. | Zakończ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej |
|  | Budowa oczyszczalni przyzagrodowych | 664.000 | 2006 | 2008 | 589.000 | 589.000 | 60.000 | 18.000 | 15.000 | 5.000 |
|  | Budowa kanaliz. sanitar.we wsi Zaborowo | 1.000.000 | 2006 | 2007 | 25.000 | 25.000 | 975.000 | 285.000 | - | - |
|  | 3. Modern.oczyszcz.ścieków | 20.000 | 2006 | 2006 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - |
|  | 4. Budowa sieci wodociąg. Os. Południe | 20.000 | 2006 | 2006 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - |
|  | 5. Budowa sieci wodociąg. Ul. Pocztowa | 30.000 | 2006 | 2006 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - |
|  | 6. Budowa sieci wodno- kanaliz. ul. Leśna | 836.995 | 2006 | 2008 | 36.995 | 36.995 | 600.000 | 180.000 | 200.000 | 60.000 |
|  | 7. Budowa sieci kanaliz., ul.Okrężna | 32.365 | 2006 | 2006 | 32.365 | 32.365 | - | - | - | - |
| 2. | Rozwój i modernizacja bazy oświatowej |
|  | Ocieplenie segmentu „A” Z.S.w Górznie | 200.000 | 2008 | 2010 | - | - | - | - | 5.000 | 5.000 |
|  | Zagospod. boisk przy szkołach wiejskich | 80.000 | 2008 | 2010 | - | - | - | - | 30.000 | 20.000 |
|  | 3.Rozbudowa infrastruktury sportowo-turystyczno- rekreacyjnej | 575.000 | 2006 | 2006 | 575.000 | 129.673 | - | - | - | - |
| 3. | Pozostałe zadania |
|  | 1. Adaptacja starej szkoły na budynek Urzędu Gminy | 800.000 | 2006 | 2007 | 112.000 | 112.000 | 450.000 | 450.000 | - | - |
|  | 2. Położenie dywanika asfaltowego na ulicach Górzna | 1.400.000 | 2006 | 2010 | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 90.000 | 300.000 | 90.000 |
|  | 3. Modernizacja składowiska śmieci | 1.500.000 | 2006 | 2009 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 150.000 | 500.000 | 150.000 |
|  | 4. Rekultywacja jezior | 3.000.000 | 2006 | 2007 | 50.000 | 50.000 | 2950.000 | 443.000 | - | - |
|  | 5. Zakupy inwestycyjne - komputery | 10.000 | 2006 | 2006 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - |
|  | Program kanalizacji odprowadzania ścieków | 14.500 | 2005 | 2006 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - |
|  | Przebudowa placu zabaw dla dzieci | 23.949 | 2006 | 2006 | 23.949 | - | - | - | - | - |
| RAZEM | 1.927.309 | 1.458.033 |  |  |  |  |