Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA  ….............................................– projekt

zawarta w dniu .................................... 2018 r. Zamawiającym:

Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek 1,87-320 Górzno, NIP: 874-16-83-611  reprezentowana przez:

Tomasza Kinickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

przy kontrasygnacie Barbary Krawczyńskiej – Skarbnik Miasta i Gminy Górzno

zwanym dalej, Zamawiającym

a firmą: ..........................................................................................................................................

NIP .........................................................REGON ......................................................................

reprezentowaną przez:............................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku użytku publicznego – Urzędu Miasta i Gminy Górzno”.

- Zakres rzeczowy zamówienia podany jest w kosztorysie ofertowym  Wykonawcy.

- Pełny opis przedmiotu umowy zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności w rozdziale III oraz w kosztorysie.

§ 2

Realizacja robót prowadzona  będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

II. Terminy  i nadzór

§ 3

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2018 r.

- Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w §15, za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu do umowy.

§ 4

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru następującym osobom:

….................................... – tel. ……………………..,

działającym w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierowników robot branżowych, działających zgodnie z posiadanymi ważnymi na dzień rozpoczęcia robót uprawnieniami budowlanymi w osobach:

…...................., tel. …...........................,

…...................., tel. …...........................,

…...................., tel. …...........................,

III. Wartość umowy oraz warunki rozliczenia

§ 5

- Wartość  robót strony ustalają na kwotę ........................... zł netto plus obowiązujący podatek VAT, co daje kwotę brutto ………………………………....................... zł (słownie złotych: .........................................................................……………........).

- Podstawę do określenia ww. ceny ryczałtowej stanowi kosztorys ofertowy Wykonawcy. Oferowana cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, dające się przewidzieć w chwili wykonania wyceny, wynikające wprost z kosztorysu ofertowego jak również z pozycji i ilości w nim nieujętych, a wynikających z dokumentacji projektowej oraz wizji w terenie, bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia. Wykonawca uwzględnia te koszty w pozycjach wymienionych w kosztorysie ofertowym.

§ 6

- Rozliczanie umowy następować będzie po końcowym odbiorze robót i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.

- Faktura zapłacona będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru robót, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6.

- Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na: Miasto i Gmina Górzna, ul. Rynek 1, 
87-320 Górzno, NIP: 874-16-83-611.

IV. Obowiązki dodatkowe Wykonawcy

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z technologią wskazaną przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej.

- Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy celem zapewnienia bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu oraz zapylenia i zanieczyszczenia obiektu w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązuje się dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za cały zgromadzony na terenie budowy sprzęt i urządzenia oraz materiały (przeznaczone do wbudowania i wbudowane) przez cały okres realizacji prac.

- Ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy przed przejęciem placu budowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt organizacji robót.

§ 8

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów, stosowanych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

V. Postanowienia dotyczące umów o podwykonawstwo

§ 10

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty i nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

lub: (paragraf w poniższym brzmieniu  zostanie zastosowany w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, który w swojej ofercie zadeklarował udział podwykonawców w realizacji części zamówienia na roboty budowlane)

§ 10

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty i przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Przez podwykonawców rozumie się także dalszych podwykonawców.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany oraz  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, a także jej zmian w terminie do 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (i jego zmian), o którym mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni od jego otrzymania, jeśli projekt będzie zawierał założenia niezgodne z zapisami ust. 3b pkt 6 Rozdziału I SIWZ: Instrukcja dla Wykonawców.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian ), o której mowa w ust. 2,  w terminie do 7 dni od jej otrzymania, jeśli umowa będzie zawierała regulacje niezgodne z zapisami ust. 3b pkt 6 Rozdziału I SIWZ: Instrukcja dla Wykonawców.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub  sprzeciwu, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie do 7 dni, oznacza akceptację odpowiednio projektu umowy, jej zmian lub zawartej umowy i jej zmian.

- Zapłata za wykonanie niniejszego zamówienia dokonana będzie na rzecz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami §6 po przedstawieniu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę   wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia tych dowodów w terminie do dnia poprzedzającego wymagany termin zapłaty faktury Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z potrąceniem kar umownych określonych w  ust. 9, oraz z potrąceniem należności wynikającej z umowy o podwykonawstwo, o ile Zamawiający wcześniej zaakceptował tę umowę na zasadach wymienionych w ust. 2-5. Powyższa sytuacja nie rodzi żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Dowodami potwierdzającymi zapłatę, o których mowa a ust. 6, mogą być w szczególności: faktura podwykonawcy z potwierdzeniem daty jej doręczenia Wykonawcy wraz z  odpowiednim potwierdzeniem przelewu, oświadczenie podwykonawcy potwierdzające zapłatę zgodną z umową o podwykonawstwo.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 6 zdanie 2 lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 5% wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo, która została przedłożona Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z ust. 2;

2) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy;

3) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy;

4) w przypadku braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2% wynagrodzenia  wynikającego z niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, potrącając kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową i nie obejmuje odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

- W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne, o których mowa  w ust. 9, z faktury Wykonawcy.

VI. Kary umowne

§ 11

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w ukończeniu przedmiotu zamówienia lub usunięcia wady stwierdzonej przy odbiorze.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy stwierdzony przypadek niezgodnego z przepisami zabezpieczania i oznakowania robót mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz niewłaściwe utrzymywanie tego oznakowania.

- Zamawiający zapłaci odszkodowanie uzupełniające gdy wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający może odliczyć  kary umowne z faktur Wykonawcy.

VII. Odbiory robót

§ 12

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej lub e-mailem.

- Przed odbiorem ostatecznym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację robót przewidzianą przepisami prawa, szczególnie dokumentację powykonawczą.

- Odbiór robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości lub/i nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru po całkowitym zakończeniu robót/dostarczeniu dokumentów.

- Z czynności odbiorów: końcowego, odbioru w okresie rękojmi za wady i odbioru gwarancyjnego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru gwarancyjnego robót przed upływem terminu gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego polecenie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarancja, rękojmia

§ 13

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę......................... zł (słownie ...................... ) w formie ..................................... dopuszczalnej przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

  - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

a) 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót;

b) 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi –  w ciągu …. lat od dnia odbioru.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w sposób następujący:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30%  w terminie 15 dni po upływie ….. lat od dnia odbioru (okres rękojmi).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lit. a), wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej posiada ważność  30 dni ponad termin określony jako termin wykonania całości robót, o którym mowa w §3 ust. 1.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lit. b), wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej posiada ważność 15 dni ponad termin kończący okres rękojmi, o którym mowa w ust. 3 lit. b).

§ 14

  - Wykonawca udziela ….... letniej gwarancji na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy.

  - Wykonawca udziela ……letniej rękojmi na przedmiot zamówienia.

IX. Zmiany umowy, warunki odstąpienia

§ 15

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, i tak:

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia, np. ponadnormatywne lub długotrwałe opady deszczu (przez okres dłuższy niż 5 dni), gwałtowne opady atmosferyczne powodujące podtopienia i zalanie wykopów, ponadnormatywne upały, trwające powyżej 7 dni uniemożliwiające kontynuację prac elewacyjnych, inne intensywne zjawiska atmosferyczne uniemożliwiające kontynuację robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- Zmiana wynagrodzenia o wartość równą lub przekraczającą 15% wartości niniejszej umowy Wykonawcy może być dokonana w następujących sytuacjach:

- jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych niniejszą Umową, w szczególności nieujętych w dokumentacji projektowej, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, a wartość tych robót nie przekracza 50% wartości Umowy,

- roboty, o których mowa w lit. a rozliczone będą według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, a w wypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym - według wskaźników cenotwórczych użytych do sporządzenia kosztorysu ofertowego, a ceny materiałów nie wyższe niż średnie SEKOCENBUD II kwartał 2017.

- roboty budowlane nieobjęte Umową, w szczególności nieujęte w projekcie budowlanym, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, a wartość tych robót nie przekracza 50% wartości Umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

- w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zmianę, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, jeśli Wykonawca, który w ofercie zadeklarował udział podwykonawców w realizacji zamówienia, podejmie decyzję o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców. Możliwość ta nie dotyczy sytuacji, gdy podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się, składając ofertę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt 5.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, jeśli Wykonawca, który w ofercie nie zadeklarował udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, podejmie decyzję o powierzeniu wykonania robót niestanowiących kluczowej części zamówienia podwykonawcom.

- Możliwa jest zmiana podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, składając ofertę oraz zmiana podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał w treści oferty - na inny podmiot, pod warunkiem przedstawienia dowodów spełniania przez nowy podmiot warunków – analogicznie jak w ofercie, zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ w stosunku do podwykonawców oraz innych podmiotów.

- Strony przewidują możliwość zmiany osób, o których mowa w§ 4 ust. 1-2 umowy, na osoby posiadające analogiczne uprawnienia i spełniające warunki zgodnie ze SIWZ.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może w tym przypadku nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia ponosi strona, po której leży wina odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn  niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

X. Rozstrzyganie sporów na tle wykonania umowy

§ 17

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacji dokonuje się poprzez skierowania konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. Wykonawca ma prawo do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych  na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

XI. Postanowienia w sprawie obowiązku Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umów o pracę

§ 18

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na terenie budowy oraz nadzór nad tymi pracami, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, w szczególności:

- Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą wszystkich stanowisk pracy realizujących czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz na nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (kierownik budowy, kierownik robot). Wykonawca (i podwykonawca), przyjmując do realizacji przedmiot umowy, zatrudni na ww. stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania liczbę osób w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 4 osób;

- Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu imiennego wykazu stanowisk pracy - osób, o których mowa w pkt 1, wraz z oświadczeniem, że wszystkie osoby zajmujące te stanowiska zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wykaz osób i ich stanowisk, na których wykonywane są czynności, o których mowa w pkt 1, w trakcie realizacji zamówienia związane z przedmiotem umowy będzie stanowił załącznik nr 6 do umowy;

- Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób;

- Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia;

- W przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o których mowa w pkt 2 i 4, Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 100 zł za osobę za każdy dzień zwłoki;

- W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 2 i 4 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w załączniku do umowy Zamawiający ma naliczenia kary umownej w wysokości 1% całkowitej wartości umowy brutto;

- Zamawiający może odliczyć  kary umowne, o których mowa w pkt 6-7 z faktury Wykonawcy.

XII. Postanowienia końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Oferta Wykonawcy;

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY